**Compte-Rendu**

18/06 : (rédacteur : Sara - présents : Sara, Sophie, Thomas, Olivier, Matthieu, Killian)A picture containing icon

Description automatically generated

**Déroulé de la réunion-**

* Présentation des users stories travaillées lors de la semaine passée
* Démo des fonctionnalitées réalisées
* Présentation des users stories à réaliser la semaine prochaine

*Discussion pendant la démo*

*PROFIL :*

* Ajouter double validation password
* anonymiser les comptes passés inactifs
* création de skill inexistant possible

PROJET :

* Esthétique tableau à améliorer
* Esthétique tag “participation demandé” / “volunteer on project” à améliorer
* Affichage du Project Owner à corriger (son nom n'apparaît pas actuellement)
* Gérer les affichages des boutons en fonction du rôle
* Création de skill inexistante possible
* Affichage des tâches ok pour toutes les personnes ayant un compte sur la plateforme
* toutes les personnes du projet peuvent attribuer une tâche (pas seulement le project owner)

ADMIN BACK :

* choix de l'organisation lors de la création d’un compte à modifier : champ texte unique

SEMAINE PROCHAINE : déploiement du site

* début de semaine : nous fixons les parcours en fonction de l’utilisateur
* jeudi : remontée des tickets

TO DO: transmettre les accès à Thomas